UMOWA Nr ………………..                                  Projekt

zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy Gminą Włoszczowa z siedzibą we Włoszczowie, 
ul. Partyzantów 14 ( NIP 609-000-22-17)  reprezentowaną  przez:

Z cę Burmistrza Gminy Włoszczowa - Sławomira Owczarka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Włoszczowa -  Dariusza Górskiego,

- zwaną dalej „Zamawiającym”

### ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn. - „Uzupełnienie ubytków ziemi i zabezpieczenie skarp grobli stawów oraz rowu opaskowego R-1 przed szkodliwą działalnością bobrów”.

2. Zakres prac obejmuje:

1) Zabezpieczenie skarpy rowu opaskowego R-1 na obiekcie wodnym Klekot siatką zabezpieczającą (siatka ocynkowana wys. 1,5m, grubość 3mm, rozmiar oczka 
58-60mmx58-60mm) na odcinku 300 mb od strony stawów rybnych. Siatkę rozwijać po skarpie w sposób umożliwiający przysypanie ziemią na głębokość 30 cm. Końce siatki przybić kotwami w ilości jeden kołek na 1m2 siatki.

2) Zabezpieczenie grobli stawów rybnych nr 1,2,3 na obiekcie wodnym Klekot siatką zabezpieczająca (siatka ocynkowana wys. 1,5m, grubość 3mm, rozmiar oczka 58-60mmx58-60mm) na łącznej długości 900 mb. Pracę rozpocząć od wykoszenia porostów i wyplantowania grobli odwodnej w miejscu położenia siatki. Następnie siatkę rozwijać po grobli w sposób umożliwiający przysypanie ziemią na głębokość 30 cm. Końce siatki przybić kotwami w ilości jeden kołek na 1 m2 siatki. W przypadku dużej ilości wody siatkę rozwinąć 50 cm po dnie przybić szpilkami pod wodą co 20 cm. Do przybijania szpilek poniżej poziomu wody można zastosować paliki drewniane. Ze względu na prace na grobli stawów do transportu materiałów należy stosować maszyny o małym tonażu aby nie uszkodzić korony grobli.

3) Dowiezienie ziemi w zagłębienia i w miejsca ubytków po norach groblowych na groblach pomiędzy stawami. Nory bobrowe rozkopać do gruntu stałego i zasypywać warstwowo zagęszczając.

3. Wykonawca przyjmuje do wykonania prace wymienione w ust. 2 i zobowiązuje się 
wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego,
zgodnie z obowiązującymi  przepisami Prawa Budowlanego i Prawa Wodnego.

4. Wykonawca podejmie się realizacji przedmiotu umowy oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego realizację.

Terminy

§ 2

Zamawiający i Wykonawca ustalają następujące terminy związane z realizacją umowy:

- rozpoczęcie prac –  22.10.2015r.

- zakończenie prac i przedłożenie dokumentacji – 22.12.2015r.

§ 3

W procesie wykonywania przedmiotu umowy:

- przedstawicielem Zamawiającego jest: Tomasz Strączyński

- przedstawicielem Wykonawcy jest: ………………………….

Obowiązki Wykonawcy

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

- ustawą z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ),

- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm.).

Odbiór robót

§ 5

Rozliczenie i odbiór robót nastąpi po zakończeniu realizacji całości zadania 
na podstawie protokołu odbioru wykonanych prac.

Wynagrodzenie

§6

1. Za wykonanie prac będących przedmiotem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto: …………….. słownie:(……………………………………………), zgodnie ze złożoną ofertą na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 ust 1. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem maksymalnym dla zakresu prac określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy..

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonanych prac.

Odpowiedzialność za wady

§ 7

W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w trakcie odbioru wykonanych prac, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia nieodpłatnie 
w terminie 14 dni.

Kary umowne

§ 8

- Kary umowne płacone przez Wykonawcę Zamawiającemu:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, od planowanego terminu zakończenia 
w wysokości 0,2% wartości umowy  za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci  karę umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
w wysokości 20% wartości umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość kar umownych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia wysokości naliczonych kar umownych.

Odstąpienie od umowy

§ 9

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Zakaz cesji

§ 10

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować należności wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Postanowienia końcowe

§ 11

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednakowo brzmiących egzemplarzach, 
z których  trzy otrzyma Zamawiający i jeden Wykonawca.

§ 12

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                           W Y K O N A W C A

……………………………………                                 ……………………………………..

…………………………………..